Rdv 2 avec Christophe
le 05/02/2021 à 18h00
présents : hedidi gouider développeuse web
Christophe Berruet créateur

Comment ça va ? Ta semaine c'est passée comment ?
Christophe / bah j'ai un .peu jardiné. J'ai refais le logo. J'ai réfléchi un peu aux photos. Je n'ai plus de poules.
Heidi

Alors, qu'est ce que t'as fait cette semaine ?

Ça c'est bien passé ?
Ce qui est ok
ce qui a posé soucis
solutions trouvé
solution a trouver

1/Utilisation de tableau trello et déroulement d'un sprint

2/backlog/priorité
ok

points à voir :
2/point sur descriptif et prix produit/catégorie
première questions de heidi : changer l'appellation produit par création ou pièce
Christophe reprend en photo les pièces et me les présentes le :
photo choix le 06/02

2-1/descriptif marque Mv

3/maquette
fonctionnalité ok

4/iconographie/picto a voir durant les pauses caca  avec une feuille et un crayon (à la place du sodoku)!

5/charte graphique
logo : christophe a refait le logo à la main, en noir et blanc.
Couleurs : Christophe va se servir de « coolors » pour me proposer plusieurs palettes de couleurs
1ere palette

-2eme palette

police : Christophe m'envoie le lien des polices qu'il a repéré
1ere proposition :
-la underground NF regular font (année 20/30) de Johnston pour le lettrage et le logo originaux du métro de Londres

2eme proposition :
-bazar medium

Vérifier les licences pour site commerciale, voir lien envoyé par Christophe
-UNDERGROUD NF → https://www.1001fonts.com/licenses/ffc.html
-BAZAR → https://www.1001freefonts.com/fr/bazar.font

6/historique/mission/valeur marque Mv

Questions soulevées :

Pourquoi pas demander conseil à une web designeuse/graphiste pour l'esthétique et la cohérence du site
Heidi propose de rencontrer Cloé du Moulin créatif à Montaigu.(visu et conseils sur les outils charte graphique)

Christophe m'a présenté une maquette papier réalisé pour trempolino faitee en 93, l'esthétique m'a plu. Je lui ai donc demandé s'il était ok pour faire une maquette papier de 5pages max pour la boutique Mv.
Qui va etre ajouté au sprint